РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00.2019г.                                                                                         х. Гашун

Об утверждении отчета за 2018 год

о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

в Северном сельском поселении на  2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения от 06.09.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь с   подпунктом 11 пункта 2 статьи 30  Устава муниципального образования «Северное сельское поселение » :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на  2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего специалиста главы Администрации Северного сельского полселения Е.Н. Нарыжную.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                  С.В. Крымский

Постановление вносит:

Ведущий специалист

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от 00.2019 № 00

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на  2014-2020 годы» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

На реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на  2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 2718,9  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –2718,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 
1662,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –– 1662,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения » (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

2.1.   Расходы на содержание мест захоронения  ( приобретения материала для ремонта памятников)- проведены в полном объёме.

2.2.  Расходы по  выплате заработной платы гражданам, принятым в администрацию  на общественные работы выполнены в полном объёме.

2.3. Отлов и содержание беспризорных животных – выполнены в полном объеме.

2.4. Приобретение газонокосилки - приобретены в полном объёме.

2.5. Приобретение мотокосы – приобретены в полном объёме.

2.6. Приобретение бензопилы – приобретены в полном объёме.

2.7. Приобретение таймеров - приобретены в полном объёме.

2.8. Капитальный ремонт сетей (наружного освещения энергосбережения в х.

Ульяновский- выполнены в полном объёме.

2.9. Расходы на работы по ремонту памятников – проведены в полном объёме.

2.10. Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения)  – выполнены в полном объёме.

2.11. Расходы на приобретение хоз.инвенторя – приобретены в полном объёме.

2.12. Текущий ремонт сетей уличного освещения в х. Гашун - проведены в полном объёме.

2.13. Обслуживание сетей уличного освещения на территории Северного сельского поселения – проведены в  полном объёме.

2.14. Разработка ПСД на кап.  ремонт тротуара  – выполнена  в  полном объёме.

2.15. Проведение работ по содержанию имущества - проведены не в полном объёме.

2.16. Грейдирование в нутрипоселковых  дорог -  проведены в полном объёме.

2.17. Расчет стоимости ПСД газопровода - выполнен  в  полном объёме.

2.18. Уборка снега - выполнена  в  полном объёме.

Экономия бюджетных средств сложилась по факту выполненных работ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной  программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено средств местного бюджета 2718,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 средств местного бюджета 1662,7 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2018 год приведены в приложении № 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы приведена в приложении №3.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной  программы,

подпрограмм муниципальной  программы за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы за 2018 год предусмотрено достижение основных показателей:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

Достижение основных показателей муниципальной программы в 2018 году осуществлялось посредством достижения следующих показателей Подпрограмм:

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1  основного  показателя.

6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную  программу

Внесенные в течение 2018 года изменения в муниципальную  программу Северного сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на 2014-2020 годы»:

постановление Администрации Северного сельского поселения  от 29.01.2018 №10 «О внесении изменений в постановление Администрации Северного сельского поселения от 15.10.2013г. № 76»,  в соответствие объектов и объемов финансирования муниципальной программы;

7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной  программы в 2018 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует повышению уровня предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению Северного сельского поселения и развитию системы жилищно-коммунального комплекса Северного сельского поселения  в целом.

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

Доля фактически освещённых улиц в общей протяженности улиц населённых пунктов Северного сельского поселения.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,94 (из 18 запланированных основных мероприятий выполнено 17), что характеризует хороший уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы при сложившейся экономии составляет 0,99 и признается высокой.

В целом, анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал значение показателя, равным 0,94, отсюда уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признается высокой.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство новых и модернизация существующих объектов и водо-, газо-, электропроводных сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- создание системы эффективного управления в коммунальном хозяйстве;

- активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                          С.В. Крымский

### Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Северного сельского поселения на  2014-2020 годы» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро- ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание мест захоронения (приобретение материалов для ремонта памятников) | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Общественные работы | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: Отлов и содержание беспризорных животных | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Приобретение газонокосилки | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.5 | Основное мероприятие: Приобретение мотокосы | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.6 | Основное мероприятие: Приобретение бензопилы | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.7 | Основное мероприятие: Приобретение таймеров для уличного освещения | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов |  |
| 2.8 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт сетей (наружного освещения) энергосбережения в х. Ульяновский | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов |  |
| 2.9 | Основное мероприятие: Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного) освещения | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение фактических расходов за предоставленные коммунальные услуги. | снижение фактических расходов за предоставленные коммунальные услуги. |  |
| 2.10 | Основное мероприятие: Работы по ремонту памятников | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.11 | Основное мероприятие: Текущий ремонт сетей уличного освещения в х. Гашун | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов |  |
| 2.12 | Основное мероприятие: Обслуживание сетей уличного освещения на территории Северного сельского поселения | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов | увеличение протяженности освещённых улиц населённых пунктов |  |
| 2.13 | Основное мероприятие: Расходы на приобретение хоз.инвентаря | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.208 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.14 | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт тротуара | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.15 | Основное мероприятие: Проведение работ по содержанию имущества | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.16 | Основное мероприятие: Грейдирование внутриполковых дорог | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.17 | Основное мероприятие: Расчет стоимости ПСД газопровода | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
| 2.18 | Основное мероприятие: Уборка снега | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2018 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие программы | - | Х 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

### Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

### Северного сельского поселения на  2014-2020 годы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018  г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на 2014-2020 годы | Всего | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | местный бюджет | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | местный бюджет | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 2773,9 |  | 1662,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, <3> | 40,0 |  | 32,4 |
| Содержание мест захоронения (приобретение материала для ремонта памятников) |  | 40,0 |  | 32,4 |
| Основное мероприятие 2.2. |  | 45,3 |  | 34,9 |
| Общественные работы |  | 45,3 |  | 34,9 |
| Основное мероприятие 2.3. |  | 22,5 |  | 22,5 |
| Отлов и содержание беспризорных животных |  | 22,5 |  | 22,5 |
| Основное мероприятие 2.4. |  | 24,2 |  | 24,2 |
| Приобретение газонокосилки |  | 24,2 |  | 24,2 |
| Основное мероприятие 2.5. |  | 10,6 |  | 10,6 |
| Приобретение мотокосы |  | 10,6 |  | 10,6 |
| Основное мероприятие 2.6. |  | 10,8 |  | 10,8 |
| Приобретение бензопилы |  | 10,8 |  | 10,8 |
| Основное мероприятие 2.7. |  | 30,0 |  | 4,9 |
| Приобретение таймеров |  | 30,0 |  | 4,9 |
| Основное мероприятие 2.8. |  | 319,3 |  | 319,3 |
| Капитальный ремонт сетей (наружного освещения) энергоснабжения в х. Ульяновский |  | 319,3 |  | 319,3 |
| Основное мероприятие 2.9. Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения) |  | 311,9 311,9 |  | 287,7 287,7 |
| Основное мероприятие 2.10. |  | 24,7 |  | 24,7 |
| Работы по ремонту памятников |  | 24,7 |  | 24,7 |
| Основное мероприятие 2.11. |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Текущий ремонт сетей уличного освещения в х. Гашун |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.12. |  | 25,0 |  | 55,0 |
| Обслуживание сетей уличного освещения на территории Северного сельского поселения |  | 25,0 |  | 55,0 |
| Основное мероприятие 2.13. |  | 30,0 |  | 10,0 |
| Приобретение хоз.инвентаря |  | 30,0 |  | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.14. |  | 50,0 |  | 0,0 |
| Разработка ПСД на кап. ремонт тротуара |  | 50,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.15. |  | 1687,3 |  | 0,0 |
| Работы по содержанию имущества |  | 1687,3 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.16. |  | 72,0 |  | 72,0 |
| Грейдирование внутрипоселковых дорог |  | 72,0 |  | 72,0 |
| Основное мероприятие 2.17. |  | 50,0 |  | 0,0 |
| Расчет стоимости ПСД газопровода |  | 50,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.18. |  | 19,3 |  | 19,3 |
| Уборка снега |  | 19,3 |  | 19,3 |
| Основное мероприятие 2.19. |  |  |  | 613,9 |
| Капитальный ремонт тротуаров |  |  |  | 613,9 |
| Основное мероприятие 2.20. |  |  |  | 120,6 |
| ПСД на капитальный ремонт памятников |  |  |  | 120,6 |